| 附件 自治区地质局2021年度信息化建设任务分工一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | 责任单位 | 主要工作内容 |  | 备注 |
| 1 | 完善地质大数据共享服务平台，做好日常运维 保障 | 遥测院 | 完善地质大数据共享服务平台功能 | 增加装备技术方法展示模块，完善系统浏览用户量统计功能，强化用户管理和安全防护，补充地勘项目简报自动生成等内容。 |  |
| 2 |  |  | 平台日常运行维护 | 做好日常运维，确保平台在内、外网的正常运行，加强局级层面管理，设置超级管理员，安排专人对平台进行管理。 |  |
| 3 | 丰富平台上线数据产品，最大程度开放权限 | 地质资料馆牵头，各地勘单位参加 | 成果资料目录清单新增总数574档 | 矿调院100档，地质资料馆184档，遥测院30档，地矿院60档，工程院200档。 | 2020年、2021年新汇交资料按要求同步上传平台 |
| 4 |  |  | 成果资料实体数据新增总数489档 | 矿调院60档，水环院100档，地质资料馆184档，遥测院15档，地矿院30档， 工程院100档。 |  |
| 5 |  |  | “地质一张图”风格化设置 | 煤炭局完成本单位数据库在“地质一张图”的风格化设置，其他单位继续完善本单位数据库建设及风格化设置。 |  |
| 6 |  | 水环院 | 专题数据库补充 | 完成“地质一张图”数据库的属性设置，补充上传全区地貌图专题数据库并做好风格设置。 |  |
| 7 |  | 物勘院 | 宁夏地球化学图集 | 完成宁夏地球化学图集专题图件的上传。 |  |
| 8 |  | 地质资料馆 | 纸质地质资料的数字化加工整理 | 完成局属存档纸质资料44档的数字化加工整理和地质资料馆原有资料140档的加工整理。 |  |
| 9 |  | 地质资料馆 | 宁夏典型矿床岩矿石系列标本图册 | 将完成编制的宁夏典型矿床岩矿石系列标本图册内容进行上传。 |  |
| 10 |  | 各地勘单位 | 项目成果图件 | 对2020年已完成验收项目的成果图件进行筛选，选择具有典型性的图件完成上传。 |  |
| 11 |  | 各地勘单位 | 科普与信息动态 | 各地勘单位负责提供“地质科技信息”稿件和照片，每个单位全年报稿数量不低于10篇，照片数量不限。各地勘单位发表在主流期刊、杂志上的文章，出版的地质著作以及其他形式宣传地质科普工作的作品，可根据实际情况及时上传。 |  |
| 12 | 扩大平台用户规模，提升使用效率 | 各地勘单位 | 浏览访问量 | 各单位浏览访问地质云·宁夏（外网版）300次/月，其中网页停留时间每次不少于2-3分钟。 |  |
| 13 |  | 已接通地质业务专网的单位 | 用户注册量 | 各单位的专业技术人员确保70%以上完成用户注册和专网接入。 |  |
| 14 | 强化平台应用，提升服务和管理能力 | 已接通地质业务专网的单位 | 项目管理 | 各单位利用平台项目管理功能，每月完成一次地勘项目月报的上报。 |  |
| 15 |  | 已接通地质业务专网的单位 | 地质资料借阅 | 各单位的地质资料借阅必须在平台完成借阅手续的审批。 |  |
| 16 |  | 各地勘单位 | 意见反馈 | 平台用户在使用过程中，对平台各项功能的使用提出合理化建议。 |  |
| 17 | 继续推进专业应用系统开发建设，提升业务与信息化深度融合 | 地调院 | 银川都市圈城市地质信息服务与决策支持系统（内网版） | 做好系统一期和二期的协调衔接工作，稳步推进银川都市圈城市地质信息管理与决策支持系统建设。继续完善平台功能，优化算法，实现常规成图更快速，成果精度更可靠，增强专题评价和服务发布的辅助决策功能。 |  |
| 18 |  |  | 银川都市圈城市地质信息服务与决策支持系统（外网版） | 在系统中集成政府辅助决策功能模块，完成城市地质调查项目所形成的二、三维成果的发布和更新。 |  |
| 19 |  | 水环院 水环院 | 宁夏地下水资源环境信息系统（内网版） | 基于地理信息系统空间分析技术，优化平台数据库及功能模块，重点完善野外原位试验及水生态相关模块建设，提升平台模块应用水平，通过平台上线应用不断查找不足并进行修正，充分发挥平台建设作用。 |  |
| 20 | 继续推进专业应用系统开发建设，提升业务与信息化深度融合 |  | 宁夏地下水资源环境数据共享与服务平台（外网版） | 在系统已开发建设的基础上，持续完成各类成果数据的更新与发布，不断提升服务能力、扩大宣传，更好的支撑地质云·宁夏节点建设。 |  |
| 21 |  | 遥测院 | 高分遥感空间规划智能监测系统主体功能研发 | 在已完成工作的基础上，完成智能监测系统平台研建，结合宁夏空间规划实施监测任务，开展示范应用，为空间规划提供技术支撑。 |  |
| 22 |  | 煤炭局、地调院、矿调院、地质资料馆、地矿院 | 实施岩心图像快速采集系统在野外工作的应用 | 按照计划购置岩心图像快速采集系统，利用岩心图像快速采集系统进行岩心的数据采集，该数据作为实物资料入库的必备条件。 |  |
| 23 |  | 煤炭局 | 全区煤田测井资料信息化管理系统建设 | 开展纸质资料的数字化与全区煤田测井资料数据入库工作，对接信息化系统软件与数据库，开发系统功能模块及系统调试运行。 |  |
| 24 |  |  | 宁夏煤矿地质灾害分类信息系统建设 | 选择鸳鸯湖矿区的清水营、梅花井、石槽村、麦垛山和红柳煤矿，完成数据库建设，开展地质灾害信息评价与实地核查，按矿井地质灾害事故类别、风险易发程度、易发矿井等进行综合风险评价。 |  |
| 25 |  | 物勘院 | 物化探信息化服务平台建设 | 启动信息化平台建设工作，制定详细平台建设方案，做好基础数据准备。 |  |
| 26 |  | 核勘院 | 放射性地质资料管理信息系统建设 | 开发放射性地质资料管理信息系统，完成50档资料的入库，实现地质档案资料信息存储、处理、检索和利用于一体的综合管理。 |  |
| 27 | 加强地质资料二次开发利用，实现地质数据产品多样化展示和服务 | 煤炭局、地调院、物勘院、遥测院 | 创新成果表达方式，推进三维地质可视化 | 推进城市地下空间三维建模与可视化展示；实现银川平原深部探测成果三维可视化表达；开展重点矿区地下矿体三维建模；以无人机三维建模为技术手段的地表三维模型展示。 |  |
| 28 |  | 地质资料馆 | 宁夏地质资料本底调查及社会化服务体系研究 | 针对全局原始地质资料、成果地质资料、实物地质资料及文献资料开展本底调查，查清各类资料数目、明细、保管利用及社会化服务现状。研究总结宁夏地质资料现状和成果，探索地质资料社会化服务体系建设。 |  |
| 29 |  | 地质资料馆 | XRF岩心扫描技术在实物地质资料二次开发利用中的应用研究 | 利用XRF扫描和磁化率无损扫描分析技术，研究金场子金矿区微量元素与主矿元素之间的变化关系，结合地质、地球化学等特征，研究岩心多参数信息提取在勘查找矿和综合研究过程中的应用价值。 |  |
| 30 |  |  | 宁夏冶镁白云岩矿产资源研究 | 对宁夏冶镁白云岩资源概况、区域地质背景、矿床地质特征、成矿规律及找矿标志、开发利用现状、勘查开发及产业发展建议等开展总结研究，并将研究成果在平台展示。 |  |
| 31 |  | 核勘院 | 放射性钻孔数据库 | 梳理本单位放射性钻孔、金属与非金属钻孔等资料，建立放射性钻孔数据库，完成96个钻孔的入库，为地质基础研究、资料综合评价矿产资源综合开发利用提供可靠的依据。 |  |
| 32 | 地质业务专网二期建设 | 博物馆、地矿院、工程院 | 地质业务专网二期建设 | 规范设备采购流程，严格做好单位内外网的物理隔离，按照网络安全等级保护要求配置安全防护措施。 |  |
| 33 | 地质业务专网与网络安全建设 | 煤炭局、地调院、矿调院、水环院、物勘院、遥测院、核勘院、地质资料馆 | 地质业务专网及网络安全建设 | 开展地质业务专网网络安全日常维护和平台软硬件运行环境日常运维管理；对已建成专业系统开展网络安全等级保护测评；做好重要时段平台的网络安全保障，组织参加自治区网络落安全应急演练；加强网络安全教育培训，配合主管部门定期开展网络安全检查，不断提高全员网络安全意识。 |  |
| 34 |  | 地调院 | 网络安全等级保护测评 | 完成银川都市圈城市地质信息服务与决策支持系统（外网版）的网络安全等级保护测评。 |  |
| 35 |  | 水环院 | 网络安全等级保护测评 | 完成宁夏地下水资源环境数据共享与服务平台（外网版）的网络安全等级保护测评。 |  |
| 36 |  | 遥测院 | 网络安全整改 | 按照自治区电子政务公共云平台安全风险专项整改要求，开展地质云·宁夏在政务云平台的网络安全保障措施加固，完成平台网络安全整改；按照网络安全等级保护测评对二级系统的要求，完成整改工作。 |  |